# UniEvent - Documento de Visão

## 1. Índice

- Objetivo

- Necessidade do Negócio

- Descrição do Escopo

- Equipe

- Especificações Técnicas

- Riscos

- Cronograma de Marcos Resumido

- Orçamento Resumido

## 2. Objetivo

O objetivo do projeto UniEvent é desenvolver uma solução de software para divulgação, gerenciamento, inscrição, controle de presença e emissão de certificados de eventos acadêmicos e institucionais relacionados às Fatecs.

O sistema é composto por três frentes principais:

- API backend responsável pelas regras de negócio, autenticação, persistência e integração com banco de dados.

- Portal web com área pública para consulta de eventos e área administrativa para Admin UniEvent e usuários da secretaria.

- Aplicativo mobile exclusivo para alunos Fatec, permitindo cadastro institucional, login, consulta de eventos, inscrição, favoritos, ingresso e QR Code.

A proposta busca centralizar a gestão de eventos, reduzir controles manuais, facilitar a participação dos alunos e oferecer indicadores confiáveis para administradores e instituições.

## 3. Necessidade do Negócio

Instituições acadêmicas realizam com frequência palestras, workshops, feiras, semanas tecnológicas e outros eventos complementares à formação dos alunos. Em muitos cenários, a divulgação, inscrição, controle de presença e emissão de certificados são feitos por ferramentas separadas, planilhas ou processos manuais.

Essa forma de trabalho gera problemas como:

- dificuldade para divulgar eventos de forma organizada;

- baixa visibilidade para alunos de outras unidades;

- retrabalho no cadastro de participantes;

- inconsistência no controle de presença;

- demora na emissão de certificados;

- ausência de indicadores consolidados para acompanhamento institucional;

- risco de acesso indevido a dados de outras instituições em ambientes multi-institucionais.

O UniEvent atende essa necessidade ao oferecer uma plataforma integrada. A web pública permite que alunos e público geral visualizem eventos. O mobile é voltado exclusivamente para alunos Fatec, com cadastro institucional e confirmação de e-mail. A secretaria gerencia eventos vinculados à sua instituição, enquanto o Admin UniEvent administra instituições, usuários secretaria e indicadores globais.

Com essa solução, a instituição ganha padronização operacional, melhora a experiência dos alunos e passa a contar com dados mais confiáveis sobre inscrições, presenças e certificados emitidos.

## 4. Descrição do Escopo

O UniEvent será composto por módulos integrados de backend, web e mobile.

### 4.1. Itens dentro do escopo

| Módulo | Descrição |
| --- | --- |
| Backend/API | API em ASP.NET Core responsável por autenticação, regras de negócio, integrações, endpoints REST, validações e persistência. |
| Banco de dados | Banco SQL Server com migrations do Entity Framework Core. |
| Portal web público | Páginas para landing page, descoberta de eventos públicos, filtro por instituição e detalhes do evento. |
| Portal web administrativo | Área autenticada para Admin UniEvent e Usuário Secretaria. |
| Administração global | Cadastro do Admin UniEvent, gestão de instituições, gestão de usuários secretaria, dashboard global e automações. |
| Gestão institucional | Dashboard da instituição, cadastro e manutenção de eventos, responsáveis, certificados e operação de check-in. |
| Aplicativo mobile | Aplicativo React Native/Expo exclusivo para alunos Fatec. |
| Cadastro de aluno | Cadastro institucional com seleção de instituição e confirmação de e-mail. |
| Inscrição em eventos | Consulta de eventos disponíveis, regras de público permitido e inscrição do aluno. |
| Ingresso e QR Code | Exibição do ingresso do aluno e QR Code para validação no check-in. |
| Check-in | Validação feita pela secretaria na web, com código do QR Code, evento e janela de horário permitida. |
| Certificados | Emissão idempotente de PDF após presença confirmada, com armazenamento, download próprio e envio anexado para alunos FATEC e Público Geral. |
| E-mail | Envio SMTP de confirmação de conta e certificado PDF anexado, com estados de falha, retry limitado e auditoria. |
| Docker | Ambiente com Docker Compose para banco, backend, web e mobile. |
| Testes | Testes unitários para serviços, validações e regras críticas. |

### 4.2. Itens fora do escopo inicial

| Item | Justificativa |
| --- | --- |
| Pagamentos ou cobrança de inscrição | O projeto atual é voltado para eventos acadêmicos sem fluxo financeiro. |
| Integração oficial com sistemas do Centro Paula Souza | A validação institucional é feita por e-mail e instituição selecionada; integração oficial pode ser evolução futura. |
| Publicação em lojas de aplicativos | O mobile está preparado em Expo, mas publicação em Play Store/App Store não faz parte do escopo inicial. |
| Leitura de QR Code por câmera no web | O fluxo atual permite informar o código; leitura por câmera pode ser incremento posterior. |
| Notificações push completas | Preferências existem, mas provedor push, tokens de dispositivo e central de notificações ficam para evolução. |
| Paginação, BI avançado e exportação de relatórios | Dashboards principais existem, mas recursos analíticos avançados são evolução futura. |
| Controle de localização obrigatório para check-in | O MVP valida o QR Code e a janela de horário; localização permanece como legado opcional/futuro. |
| Chat, fórum ou comunicação entre participantes | O foco é gestão de eventos, inscrições, presença e certificados. |

## 5. Equipe

O repositório não contém uma lista formal de todos os integrantes. A tabela abaixo registra a equipe identificada e os papéis recomendados para o projeto, podendo ser ajustada com os nomes oficiais antes da entrega.

| Integrante | Formação/experiência | Papel no projeto | Responsabilidades |
| --- | --- | --- | --- |
| Ryan Souza | Desenvolvimento de software em ambiente acadêmico | Desenvolvedor full stack / responsável técnico | Implementação do backend, frontend web, aplicativo mobile, banco de dados, Docker, testes e documentação. |
| Levi Nicola | Desenvolvimento de software em ambiente acadêmico | Desenvolvedor full stack / responsável técnico | Implementação do backend, frontend web, aplicativo mobile, banco de dados, Docker, testes e documentação. |

## 6. Especificações Técnicas

| Categoria | Especificação |
| --- | --- |
| Arquitetura backend | API em ASP.NET Core organizada em camadas: Unievent.Api, Unievent.Application, Unievent.Domain e Unievent.Infra. |
| Linguagem backend | C# com .NET 10. |
| Persistência | Entity Framework Core com SQL Server. |
| Banco de dados | Microsoft SQL Server 2022 em ambiente local/Docker. |
| Autenticação | JWT Bearer com perfis Admin, Secretaria e Aluno. |
| Segurança por perfil | Admin global sem instituição; Secretaria vinculada a uma instituição; Aluno com tipo de participante e instituição. |
| Validações | FluentValidation, validações de domínio e regras nos serviços de aplicação. |
| Criptografia de senha | BCrypt.Net. |
| Documentação da API | OpenAPI, Scalar e Swagger/Swashbuckle. |
| Portal web | React 19 com Vite 7, React Router e lucide-react. |
| Aplicativo mobile | React Native 0.81, Expo 54 e React Navigation. |
| QR Code | Biblioteca react-native-qrcode-svg no mobile. |
| Imagens e arquivos | Upload e exposição de imagens via API/static files. |
| PDF | PDFsharp/MigraDoc com template A4 paisagem e fontes Liberation Sans incorporadas. |
| E-mail | SMTP configurável para confirmação de conta e envio de certificados PDF anexados. |
| Containerização | Docker e Docker Compose para banco, API, web e mobile. |
| Testes | xUnit, Moq, FluentAssertions e Bogus. |
| Ambiente de desenvolvimento | API em porta configurável, web em Vite, mobile em Expo e SQL Server via Docker. |

### 6.1. Principais entidades

| Entidade | Finalidade |
| --- | --- |
| UsuarioUnievent | Representa o administrador global da plataforma. |
| UsuarioSecretaria | Representa usuários institucionais vinculados a uma instituição. |
| Instituicao | Representa a Fatec/instituição organizadora, incluindo dados cadastrais e endereço. |
| Aluno | Representa o participante autenticado: aluno FATEC interno ou Público Geral externo. |
| Evento | Representa eventos acadêmicos com instituição, responsável, público permitido, local, data e horário. |
| ResponsavelEvento | Representa pessoas responsáveis por eventos. |
| Participacao | Registra inscrição, ingresso, presença, PDF emitido e estado idempotente da entrega por e-mail. |
| Certificado | Representa o template e a habilitação de certificado configurados para um evento. |
| PreferenciaNotificacao | Representa preferências do aluno relacionadas a recomendações e notificações. |

### 6.2. Regras importantes do produto

- O aplicativo mobile é exclusivo para alunos Fatec.

- A web pública pode ser visualizada por alunos e público geral.

- O Usuário Secretaria sempre atua vinculado a uma instituição.

- Ao criar evento como secretaria, a instituição é obtida pelo usuário logado.

- Eventos podem ter público permitido como público geral, todos alunos Fatec ou alunos da instituição.

- O check-in depende de QR Code/código válido, janela de horário e confirmação por operador ativo da instituição do evento.

- A simples exibição/leitura do QR Code não confirma presença nem emite certificado.

- A emissão automática ocorre no máximo uma vez por participação com presença confirmada e certificado configurado.

- O mesmo processo atende aluno FATEC e Público Geral e envia o PDF oficial como anexo.

- Falha de PDF ou e-mail não desfaz a presença; falhas temporárias podem ser reprocessadas pelo worker.

## 7. Riscos

| ID | Risco | Probabilidade | Impacto | Plano de mitigação/contingência |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R01 | Indisponibilidade do banco SQL Server no ambiente local ou Docker. | Média | Alto | Usar Docker Compose, healthcheck do banco, documentação de portas e variáveis de ambiente. |
| R02 | Falha no envio de e-mails por credenciais SMTP, bloqueio do provedor ou limite de envio. | Média | Alto | Persistir presença e PDF antes do SMTP; classificar falha, aplicar retry limitado e exigir análise quando o resultado for incerto. |
| R03 | Usuário secretaria acessar dados de outra instituição. | Baixa/Média | Alto | Validar instituicao_id no JWT e aplicar filtros de acesso no backend. |
| R04 | Aluno tentar se cadastrar sem vínculo institucional válido. | Média | Médio | Exigir e-mail institucional Fatec, instituição ativa e confirmação de e-mail. |
| R05 | Check-in realizado fora do horário permitido. | Média | Médio | Validar janela de horário no backend e exibir mensagens claras no frontend. |
| R06 | QR Code reutilizado ou informado para evento incorreto. | Média | Alto | Validar código, evento e participação no backend; manter idempotência do check-in. |
| R07 | Divergência entre frontend e backend em contratos de API. | Média | Médio | Centralizar serviços de API no frontend e validar com testes/builds. |
| R08 | Crescimento do escopo durante o desenvolvimento. | Alta | Médio | Separar MVP de evoluções futuras e manter itens fora do escopo documentados. |
| R09 | Dependência de versões recentes de frameworks. | Média | Médio | Fixar versões em arquivos de projeto e package-lock, além de validar builds. |
| R10 | Perda de dados em ambiente local de desenvolvimento. | Baixa/Média | Alto | Usar volumes Docker para SQL Server e migrations versionadas. |
| R11 | Duplo clique, retry ou múltiplas instâncias enviarem o mesmo certificado. | Média | Alto | Reservar a participação com atualização condicional atômica e tornar estados finais inelegíveis ao processamento automático. |

## 8. Cronograma de Marcos Resumido

As datas abaixo são estimativas baseadas no estado atual do projeto e podem ser ajustadas conforme calendário acadêmico e disponibilidade da equipe.

| Marco | Data estimada | Entrega |
| --- | --- | --- |
| Início do Projeto | 17/08/2026 | Definição da evolução do UniEvent e análise do estado inicial. |
| Especificação de Requisitos | 20/08/2026 | Regras de mobile exclusivo para alunos Fatec, multi-instituição e perfis de acesso. |
| Apresentação de Protótipos | 21/08/2026 | Telas web e mobile revisadas para cadastro, eventos, check-in e dashboards. |
| Modelagem da Iteração Inicial | 24/08/2026 | Entidades, DTOs, serviços, migrations e diagrama de caso de uso. |
| Desenvolvimento do Backend | 31/08/2026 | API, autenticação, regras institucionais, eventos, check-in, certificados e e-mail. |
| Desenvolvimento do Portal Web | 07/09/2026 | Área pública, Admin UniEvent e área institucional da secretaria. |
| Desenvolvimento do Mobile | 14/09/2026 | Cadastro/login de aluno, eventos, inscrição, ingresso, QR Code, perfil e preferências. |
| Testes Unitários e Integração | 21/09/2026 | Validação de serviços, regras de negócio, fluxos web/mobile e integração com API. |
| Testes de Aceitação do Usuário | 28/09/2026 | Testes com cenários de aluno, secretaria e admin. |
| Instalação/Containerização | 30/09/2026 | Docker Compose para banco, backend, web e mobile. |
| Entrega do Projeto Final | 05/10/2026 | Documentação, código validado e apresentação final. |

## 9. Orçamento Resumido

Os valores abaixo são estimativos para documentação acadêmica. Em um projeto real, o orçamento deve ser revisado conforme equipe contratada, infraestrutura de produção, hospedagem, domínio e volume de usuários.

### 9.1. Custos fixos

| Item | Valor estimado | Observação |
| --- | --- | --- |
| Hardware de desenvolvimento | R$ 0,00 | Uso de equipamento próprio/acadêmico. |
| Licenças de software | R$ 0,00 | Tecnologias principais possuem uso gratuito para desenvolvimento. |
| Banco de dados local | R$ 0,00 | SQL Server em ambiente local/Docker. |
| Treinamentos | R$ 0,00 | Considerado estudo da equipe durante o projeto acadêmico. |
| Hospedagem inicial | R$ 0,00 | Ambiente local durante desenvolvimento. |

### 9.2. Custos variáveis simulados

| Item | Valor estimado | Observação |
| --- | --- | --- |
| Desenvolvimento backend | R$ 6.000,00 | Estimativa acadêmica/profissional para API, banco e regras. |
| Desenvolvimento frontend web | R$ 4.000,00 | Estimativa para área pública e administrativa. |
| Desenvolvimento mobile | R$ 4.000,00 | Estimativa para aplicativo Expo/React Native. |
| Testes e documentação | R$ 2.000,00 | Casos de uso, Documento Visão, testes e ajustes. |
| Margem de contingência | R$ 2.400,00 | Aproximadamente 15% sobre custos variáveis. |

### 9.3. Total estimado

| Categoria | Valor |
| --- | --- |
| Custos fixos | R$ 0,00 |
| Custos variáveis simulados | R$ 16.000,00 |
| Contingência | R$ 2.400,00 |
| Total estimado | R$ 18.400,00 |

Para fins de Projeto Final de Curso, o custo financeiro direto pode ser considerado reduzido ou nulo quando o desenvolvimento for realizado pela própria equipe acadêmica, utilizando ferramentas gratuitas e infraestrutura local.

# Atualização — Ingressos digitais do Público Geral

A área Web Meus Ingressos permite ao Público Geral consultar suas próprias participações, abrir um ingresso responsivo e apresentar o QR Code. O conteúdo do QR é somente o CodigoIngresso aleatório e único da participação.

A API identifica o titular pelo NameIdentifier do JWT. Inscrições canceladas permanecem no histórico, não consomem vaga e são recusadas no check-in. Leituras repetidas não duplicam presença.